## Slide 1: データマネジメント/モデルT 支援内容
マネジメントT/モデルTともにモック検証計画におけるSTEP2に合流して活動します。
経営層の理解を得られるように、動くモノを作る活動
動くモノを作る為のシナリオ/ユースケースを作る活動
BIXUS_GTCCモック検証計画書_20210201_(GTCC共有) .pptxより抜粋

## Slide 2: データマネジメント/モデルT 支援内容(全体感)
GTCCWG＋
モック検証T
GTCCWG
＋
モデルT
DmT成果物
凡例
GTCCWG
＋
DmT
モック検証の
テーマ・範囲
モデルT
成果物
GTCC 成果物
検証テーマ整理
処理方式・実装検証
検証結果
今後の実装方針
Backlog整理
Product Backlog
データ観点での課題整理・改善提案（継続・反復活動）
ストーリーの
完了条件
ユーザーストーリ
Sprint Backlog
Sprint
Sprint Planning
PO支援
データ観点での
完了条件
Daily Scrum
実装
Review / Retro
総合・結合・UAT
振り返り
振り返り
データ観点での
完了条件の見直し
準備
AsIs調査
解決策作成
課題抽出
ToBe設計
Sprint支援
マネジメントTは、検証テーマに対するデータ管理面での課題抽出および各Sprintでの完了条件を提示/FBします。
モデルTは、検証テーマの理解を経たうえで、Sprint分の論理データモデルを都度作成します。
論理DM
課題一覧
論理DM
ゴールイメージとその実現に向けたデータの整理
実現像・実現
イメージの確認
実現に向けたStepの洗い出し
Step毎の
データ要件整理
データマート設計支援
データ品質・
ガバナンス定義
事前検討
データアーキテクチャー設計
課題ポイント
改善提案
情報の流れの整理
New
New

## Slide 3: データマネジメント 支援内容(タスクレベル)
検討テーマに関わる資料の読み込みから開始し、定義したデータフロー大枠を俯瞰してデータ観点での課題および解決策を提示します。抽出したデータ観点での課題/解決策も考慮したうえで作られたSprint Backlogに対して、受け入れ条件の一つとしてデータ観点での完了条件の設定および受け入れ時の確認作業を支援します。
データマネジメントTの主なタスク
■PMOご相談事項
・不足するタスク/本チームへ期待するタスクがあればご指摘いただきたい。
・高アジリティなITアーキテクチャ基盤の開発/運営に寄与すべく、データマネジメントTとして全体的なデータガバナンス方針の策定を目指す。
・今回のGTCC活動の成果をベースとして、ガバナンス方針を作成していく。
・モック検証のスコープやゴールイメージ、またモック検証後のデータ活用の進め方やその最終イメージを整理し、後続フェーズを見据えモック検証フェーズのあるべきデータ項目の洗い出しやそのソースデータなどを整理する。
・必要に応じ、アジャイル検証チームと協力しデータマートの設計を支援する。

## Slide 4: データマネジメント 支援内容
GTCCWGにてすでにヒアリングされた情報と、必要に応じ直接業務ユーザーへのヒアリングを実施し現状で抱えられているデータ視点での課題感や情報の流れを整理しPJ全体で共有できるようにします。
作業イメージ
No. | 現状ヒアリング結果および業務側の関心事・懸念事項 | 対応方針
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
情報一覧
アウトプットイメージ

## Slide 5: データマネジメント 支援内容
各スプリントでの対応が予定されているユーザーストーリーをレビュまたはヒアリングし、当該ストーリーの完了に際しデータの観点で考慮すべき点・気づきを提案します。
GTCCWGから提供いただくと想定するアウトプットイメージ(Product Backlog)
ヒアリング・レビュ観点の例
個別工事の各サブデータセット（車室、ロータ等）間のデータ取得のタクトの許容誤差範囲はどうなるか。
予算のデータは一過性で取得すべきか、マイルストーンごとに見直しをかけるべきか。
実績値の集計のタイミングに関するマイルストーンはあるか。
実績値の集計で集計日に差異が発生する場合、データをどのように表示させるべきか。
未納残の定義は各サブセットごとに一致しているか。
予算・実績・未納残の予実比較はどのように計算され、どの頻度で格納されるべきか。 など
優先度 | ユーザストーリー | 完了条件(受け入れ条件)

## Slide 6: データマネジメント 支援内容
DAMAホイルの観点を踏まえ、ストーリーの完了に際しデータの観点で考慮すべき完了基準を整理し提案いたします。
# | データ品質の評価軸 | 説明 | メタデータ | マスタデータ | トランザクションデータ
1 | 正確性 | データが「現実」の実体を正しく表している程度。 |  |  | 
2 | 完全性 | 必要なデータがすべて存在するかどうかを意味する |  |  | 
3 | 一貫性 | データ値がデータセット内やデータセット間で一貫して表現されている状態。 |  |  | 
4 | 整合性 | 参照整合性*2か内部的一貫性*1のいずれかを意味する。 |  |  | 
5 | 妥当性 | データパターンが期待を満たすかどうかを問うものである。 |  |  | 
6 | 適宜性 | 想定されるボラティリティ（データが変化する頻度とその原因）というの観点で評価される。 |  |  | 
7 | 一意性 重複削除 | エンティティがデータセット内に複数存在しないこと。 |  |  | 
8 | 有効性 | データ値が定義された値ドメインと一致するかどうかを意味する。 |  |  | 
データ観点でのUAT完了基準の例：データ品質

## Slide 7: データモデル 支援内容
発注
AsIs論理データモデル
設計
コスト
外注費
購入費
製造
コスト
売上
オーダー
得意先
部門
番号
生産
作番
客先
部門
コード
発注
設計
実装設計
品目
コスト
売上
案件評価
オーダ・作番
得意先
部門番号
生産
発注
設計
案件評価
費目,区分
レート
予算
単契
工数
As-Is
To-Be
①現状の実装テーブルをもとにシステム横串で意味を整理し現状の論理データモデルを作成。
②現状の論理データモデルから課題抽出。課題に対する解決策を検討。
③解決策に基づき、
新たな論理データモデルを設計。
④新たな論理データモデルをもとに実装テーブルを設計。
ToBe論理データモデル
AsIs分析・統合
予算と比較したい
実装
要件(＊）
ToBe検討
業務
要件
見積を
効率よく作りたい
(＊) DBMSの制約、
レスポンス等
D-MAP上に理想的なデータ構造を実装するには、データ目線で現状の整理をし、最適な構成を検討する必要がある。

## Slide 8: データマネジメント/モデルT 支援体制
データマネジメント/モデルTは、Agile検証Tmの一員として参画することを想定しています。
■PMOご相談事項
・本チームのSTEP2/Sprint内での位置づけのご認識があればいただきたい。(Sprint内でどう動くべきか。)
APG[NTTD]
D-MAP(BPI部）
GTCC WG
ITアーキ WG
Agile検証Tm
アーキ企画
PO
WG LD
TBA
XXX
XXX
XXX
Member(開発チーム)
香月(技術検証)
大辻(ｱﾌﾟﾘ)
TBA1[2月]
TBA2[3月]
※明星Tmアドバイザ
Scrum
Master
TBA3[2月]森竹?
TBA(D)
(D-MAPガバナンス)
野本、泉
D-MAP LD
WG LD
上村
PMO
森竹
API基盤
Agile基盤
D-MAP
処理方式検討
MSA/Agile
ロードマップ
TBA4[2月]
TBA(技術)
末宗
BIXUS
全体構想
他WG支援
阿部、松崎、明星Tm(調達)
認証認可
明星Tm、
宮園
山崎さん
TBA(ｺｰﾁ)
DmT/モデルT
(DmT)荒沢(L),柴田,Qunie
(ﾓﾃﾞﾙ)穂塚(L) ,小室,Realize
BIXUS_GTCCモック検証計画書_20210201_(GTCC共有) .pptxより抜粋、一部改訂